Harmonogram testů pro testovací provoz - plyn
Komunikační kanály pro přístup do testovacího prostředí

1. Automatická komunikace protokolem HTTPS.
 
2. Přístup prostřednictvím web rozhraní
: https://market.test.ote-cr.cz/
Níže uvedená tabulka popisuje harmonogram, kdy bude pro účastníky trhu poskytována podpora Dodavatele systému OTE pro jednotlivé procesy na trhu s plynem. V každém jednotlivém dni bude možné testovat jakýkoli komunikační scénář. 
	Datum od
	Datum do
	Oblast

	2.12.2009
	3.12.2009
	Školení pro účastníky trhu Kurz D-G

	23.11.2009
	7.12.2009
	Testy connectivity automatické komunikace1

	8.12.2009
	23.12.2009
	E2E testy 

	8.12.2009
	8.12.2009
	Nominace (plyn)

	9.12.2009
	9.12.2009
	Registrace kmenových údajů OPM

	10.12.2009
	10.12.2009
	Změna dodavatele

	11.12.2009
	11.12.2009
	Sběr skutečných dat 

	14.12.2009
	14.12.2009
	Zpracování a poskytování skutečných dat

	15.12.2009
	15.12.2009
	Vyhodnocení a zúčtování

	16.12.2009
	16.12.2009
	Reklamace

	17.12.2009
	17.12.2009
	Reporty finančního zajištění a vypořádání

	18.12.2009
	18.12.2009
	Denní trh s plynem

	21.12.2009
	23.12.2009
	Rezerva


Vedení testů za OTE:
Ing. Petr Smrček; psmrcek@ote-cr.cz; tel. 296579174

� Žádost o příslušné nastavení viz web: � HYPERLINK "http://www.ote-cr.cz/informace-ote/novinky/upgrade-cs-ote" ��http://www.ote-cr.cz/informace-ote/novinky/upgrade-cs-ote� 


� Přístup bude externím účastníkům CS OTE povolen od 8. prosince 2009





